Пояснительная записка

о ходе выполнения показателя индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 год                         «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)»                                     за 4 квартал 2016 года

Постановлением Законодательного Собрания  Краснодарского края «Об индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 16 декабря 2015 года №2104-П муниципальному образованию Гулькевичский район доведен план по привлечению инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями в сумме 1301,4 млн. руб. По факту выполнения данный показатель за 4 квартал 2016 года составил 1572,5 млн. руб. (без учета краевых организаций), что больше на 50%, чем в предыдущем году и составляет 120,8% к показателю индикативного плана.

Высокий темп роста объема инвестиций обеспечен:

- увеличением в 2,5 раза объемов капитальных вложений в основные фонды предприятиями сельскохозяйственной отрасли (доля инвестиций в отрасль составила 55% от общего объема) в основном за счет возобновления приостановленного с 2012 года инвестиционного проекта «Реконструкция МТФ в предприятие законченного цикла на 100 тыс. голов свиней в год» стоимостью 1731,0 млн. руб., освоение в отчетном квартале составило 339,2 млн. руб., а также приобретение предприятиями отрасли сельхозмашин и оборудования для зернохранилищ и животноводческих ферм, высокопродуктивного и племенного скота;

- увеличением на 4% объемов обрабатывающих производств (доля в общем объеме инвестиций 25%) в основном за счет реализации ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» инвестиционного проекта «Реконструкция ООО «Крахмальный завод Гулькевичский» с увеличением мощности до 350 тонн переработки зерна кукурузы в сутки и строительством цеха производства мальтодекстринов» стоимостью 1802,6 млн. рублей, в 2016 году освоено 323,3 млн. рублей (81% от объемов отрасли);

- увеличением на 33,6% объемов инвестиций в отрасль «строительство» в основном за счет инвестиционных вложений ЗАО «ДСУ-7» в спецтехнику, транспорт и оборудование.

- Начальник отдела экономики,

- привлечения инвестиций управления

- экономики и потребительской сферы

- администрации  муниципального

- образования Гулькевичский район                                                      Е.В.Хомутова