**Об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства**

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 03 июня 2016 года № 481 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления в сфере муниципально-частного партнерства», в целях обеспечения координации деятельности администрации муниципального образования Гулькевичский район при реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее – МЧП), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить на отдел экономики администрации муниципального образования Гулькевичский район обязанности по обеспечению координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при реализации проектов МЧП.
3. Возложить на управление имущественных отношений администрации муниципального образования Гулькевичский район обязанности уполномоченного подразделения в сфере МЧП по реализации следующих полномочий:

согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения МЧП;

осуществление мониторинга реализации соглашений МЧП;

содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения МЧП;

ведение реестра заключенных соглашений МЧП;

обеспечение открытости и доступности информации о соглашении МЧП;

представление информации в отдел экономики администрации муниципального образования Гулькевичский район по результатам мониторинга реализации соглашений МЧП для размещения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

4. Отделу по информатизации и связи администрации муниципального образования Гулькевичский район обнародовать настоящее постановление путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район,

начальника финансового управления администрации муниципального образования Гулькевичский район Е.В.Афонину.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Глава муниципального образования

Гулькевичский район А.В.Гомодин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Гулькевичский район

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_

**ПОРЯДОК**

**взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - Порядок) разработан в целях определения полномочий деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Гулькевичский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Гулькевичский район.

1.2. Публичный партнер ‒ муниципальное образование Гулькевичский район, от имени которого выступает глава муниципального образования или заинтересованное структурное подразделение администрации муниципального образования Гулькевичский район.

1.3. Полномочия, предусмотренные пунктами 2 – 8 части 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства).

1.4. Полномочия публичного партнера по осуществлению контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения о муниципально-частном партнерстве, представлению в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства актов о результатах контроля за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляет уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства.

1.5. В Порядке используются понятия, установленные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**2. Разработка публичным партнером предложения   
о реализации проекта муниципально-частного партнерства**

2.1. Инициатором проектов муниципально-частного партнерства от лица публичного партнера может выступать структурное подразделение администрации муниципального образования Гулькевичский район, осуществляющее полномочия в сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее – структурное подразделение).

2.2. Структурное подразделение обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ, и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства.

2.3. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного партнерства.

Положение и состав, регламент работы рабочей группы утверждается главой муниципального образования Гулькевичский район.

2.4. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ направление такого предложения в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 ‒ [5 статьи 9](consultantplus://offline/ref=9D54F810A64000FE7088333164DB0BE1D9057E28309677EC083EF0A241B4DA92A7293C698B873AD7774E423F79651D3A70C4EEC5EF5C5C105BM3J) Федерального закона № 224-ФЗ.

**3. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства**

3.1. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ может быть частным партнером (далее ‒ инициатор проекта), вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с частями 3, 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру.

3.2. Предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства должно соответствовать форме и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», и требованиям, установленным частью 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.3. При разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства применяется Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 894.

3.4. Между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, содержащих перечень вопросов для обсуждения, связанных с разработкой предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

3.5. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства организует проведение предварительных переговоров в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.6. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства вправе привлекать к участию в предварительных переговорах структурные подразделения администрации муниципального образования Гулькевичский район, консультантов и экспертов.

3.7. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388.

3.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также проводить переговоры в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.9. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере муниципально-частного партнерства.

3.10. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, направленного инициатором проекта, не позднее 90 дней со дня получения такого предложения глава муниципального образования Гулькевичский районпринимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнерства в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

Подготовку решения главы муниципального образования Гулькевичский район*)* обеспечивает уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства.

3.11. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества, уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства.

3.12. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства направляет данное решение, а также оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта муниципально-частного партнерства, а также размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества осуществляется уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства в порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 224-ФЗ, а также в соответствии с Методикой оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 894.

**4. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, заключение соглашения муниципально-частного партнерства**

4.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается в форме правового акта администрации муниципального образования Гулькевичский район, если публичным партнером является администрация муниципального образования Гулькевичский районлибо планируется проведение совместного конкурса с участием администрации муниципального образования Гулькевичский район, при наличии положительного заключения уполномоченного органа в сфере государственно-частного партнерства в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня получения положительного заключения.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципального образования Гулькевичский районпроекта правового акта, указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, осуществляется структурным подразделением.

4.3. Разработку проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, конкурсной документации, критериев конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляет структурное подразделение.

4.4. На основании решения о реализации проекта структурное подразделение в срок, не превышающий 180 рабочих дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных частями 8-10 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5. Решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой подлежат включению представители структурного подразделения и уполномоченного подразделения в сфере муниципально-частного партнерства.

4.6. По итогам проведения конкурса заключается соглашение о муниципально-частном партнерстве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом частью 2 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.7. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса структурное подразделение на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.

4.8. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка, оформляются протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола. По результатам данных переговоров структурное подразделение направляет соглашение о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства на предмет соответствия соглашения конкурсной документации.

Срок согласования уполномоченным подразделением в сфере муниципально-частного партнерства не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

4.9. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров направляет соглашение о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства на предмет соответствия соглашения о муниципально-частном партнерстве в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

Срок согласования уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

В случае несогласования уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства соглашения о муниципально-частном партнерстве и прилагаемого протокола переговоров уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений уведомляет победителя конкурса о наличии замечаний и предложений и назначает повторные переговоры в порядке, определенном в пункте 4.7 настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства в обозначенный уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства срок направляет исправленное соглашение и прилагаемый протокол повторных переговоров на повторное рассмотрение в уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства.

4.10. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 ‒ 4 части 2 и части 24 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению, в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией, в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 рабочих дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

4.11. Соглашение о муниципально-частном партнерстве вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено соглашением о муниципально-частном партнерстве.

**5. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве**

5.1. Контроль публичным партнером за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения о муниципально-частном партнерстве, осуществляется в целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения муниципально-частного партнерства, а также предотвращения таких нарушений в соответствии с Правилами осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490.

5.2. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется уполномоченным подразделением в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888.

5.3. Уполномоченное подразделение направляет результаты мониторинга в отдел экономики администрации муниципального образования Гулькевичский район для размещения в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» вышеуказанных сведений и документов.

5.4. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства уведомляет уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства о размещении в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведений, определенных Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888, в течение 5 рабочих дней со дня их внесения.

**6. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП**

6.1. Уполномоченное подразделение в сфере муниципально-частного партнерства осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о МЧП.

6.2. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, на основании сведений и документов, полученных уполномоченным подразделением в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

6.3. Реестр проектов ведется в электронном виде в табличных файлах формата «хls» редактора Мiсrоsоft Ехсеl путем последовательного внесения в него записей.

6.4. Реестр размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Гулькевичский район и обновляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Порядка.

Первый заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район, начальник финансового

управления администрации муниципального

образования Гулькевичский район Е.В.Афонина

Приложение

к Порядку взаимодействия

структурных подразделений

администрации муниципального

образования Гулькевичский район

при подготовке и реализации

проектов муниципально-частного

партнерства

**Реестр соглашений о МЧП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание проекта МЧП | Сведения о сторонах соглаше-ния | Регистрацион-ный номер, дата заключения соглашения | Сроки и этапы реализа-  ции соглаше-ния | Состав и описание объекта соглаше-ния | Адрес места расположе-ния объекта | Программно-целевой документ, в рамках которого реализуется проект МЧП | Сведения о форме и условиях участия публичного партнера в соглашении  о МЧП | Объем инвестиций (с разде-  лением по источникам) | Текущий статус реализа-  ции соглаше-  ния |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы муниципального образования

Гулькевичский район, начальник финансового

управления администрации муниципального

образования Гулькевичский район Е.В.Афонина