|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 06.10.2015 № 1029 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Гулькевичский район до 2020 годы

| Код | Наименование мероприятий | Период реализации | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | Развитие здравоохранения |  |  |
| 01.00.01 | Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря | 2015 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 01.00.02 | Капитальный ремонт Гирейской районной больницы | 2016 год |  |
| 01.00.03 | Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения | 2016 – 2019 годы |  |
| 01.00.04 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района | 2016 – 2020 годы |  |
| 01.00.05 | Капитальный ремонт Отрадо-Ольгинской участковой больницы | 2017 год |  |
| 01.00.06 | Капитальный ремонт здания МАУЗ «Гулькевичская стоматологическая поликлиника» | 2017 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 01.00.07 | Создание офиса врачей общей практики в хут. Чаплыгин | 2017 год |  |
| 01.00.08 | Создание офиса врачей общей практики в с. Отрадо-Кубанское | 2018 год |  |
| 02.00.00 | Развитие образования |  |  |
| 02.01.00 | Развитие дошкольного образования |  |  |
| 02.01.01 | Строительство детского дошкольного учреждения на 290 мест в с. Новоукраинское, ул. Прикубанская, 61 | 2015 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 02.01.02 | Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49, № 52 | 2015 – 2017 годы |  |
| 02.01.03 | Реконструкция МДОУ № 2 г. Гулькевичи (30 мест) | 2016 год |  |
| 02.01.04 | Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской (40 мест), ст-це Скобелевская (40 мест) | 2016 год |  |
| 02.01.05 | Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 | 2016 – 2017 годы |  |
| 02.01.06 | Капитальный ремонт МДОУ № 16 г. Гулькевичи; МДОУ № 24, № 25 пос. Кубань, МБДОУ № 31 хут. Тельман | 2017 – 2020 годы |  |
| 02.01.07 | Капитальный ремонт МДОУ № 22 пос. Урожайный | 2018 год |  |
| 02.01.08 | Капитальный ремонт МДОУ № 13, № 14, № 15 г. Гулькевичи; МДОУ № 20 пос. Кубань, № 21 пос. Мирный | 2018 – 2019 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 02.01.09 | Капитальный ремонт МДОУ № 1, № 8 г. Гулькевичи; МДОУ № 9 пос. Ботаника | 2018 – 2019 годы |  |
| 02.01.10 | Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в г. Гулькевичи, ул. Трудовая, 2а | 2019 – 2020 годы |  |
| 02.02.00 | Развитие общего образования |  |  |
| 02.02.01 | Строительство общеобразовательной школы на 400 мест в пос. Красносельский | 2017 – 2020 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 02.02.02 | Строительство отдельно стоящего здания на 200 мест МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань, ул. Школьная, 2 | 2018 – 2019 годы |  |
| 02.02.03 | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18 | 2018 – 2019 годы |  |
| 02.02.04 | Строительство пристройки на 100 мест МБОУ СОШ № 15 с. Отрадо-Кубанское, на 100 мест МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское | 2018 – 2020 годы |  |
| 02.02.05 | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест в г. Гулькевичи, ул. Трудовая, 2 | 2020 год |  |
| 02.03.00 | Развитие системы дополнительного образования |  |  |
| 02.04.01 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, № 5, № 7 г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань | 2016 – 2020 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 02.04.02 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ № 19 ст-цы Скобелевская; МБОУ СОШ № 23 хут. Тысячный; МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы |  |
| 02.04.03 | Капитальный ремонт (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство) МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника | 2019 год |  |
| 02.04.00 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  |
| 02.04.01 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, № 5, № 7 г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань | 2016 – 2020 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 02.04.02 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МБОУ СОШ № 17 с. Отрадо-Ольгинское, МБОУ СОШ № 19 ст-цы Скобелевская; МБОУ СОШ № 23 хут. Тысячный; МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы |  |
| 02.04.03 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство) МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника | 2019 год |  |
| 03.00.00 | Развитие физической культуры и спорта |  |  |
| 03.00.01 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское | 2015 – 2017 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам, взаимодействию с правоохранительными органами |
| 03.00.02 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24 | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.03 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129 | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.04 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.05 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7 | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.06 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35 | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.07 | Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10 | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.08 | Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы |  |
| 03.00.09 | Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 | 2016 – 2017 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район, начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, казачества, военным вопросам, взаимодействию с правоохранительными органами |
| 03.00.10 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24 | 2016 – 2020 годы |  |
| 03.00.11 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы |  |
| 03.00.12 | Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы |  |
| 03.00.13 | Строительство открытых плоскостных сооружений на территории спортивного комплекса «Звездный» г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 | 2017 – 2018 годы |  |
| 03.00.14 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 2 | 2017 – 2020 годы |  |
| 04.00.00 | Развитие культуры |  |  |
| 04.00.01 | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | 2015 – 2016 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 04.00.02 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | 2015 – 2020 годы |  |
| 04.00.03 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы | 2015 – 2020 годы |  |
| 04.00.04 | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) | 2016 – 2019 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по социальным вопросам |
| 04.00.05 | Строительство павильона МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального образования Гулькевичский район» | 2017-2019 годы |  |
| Развитие инфраструктуры |  |  |  |
| 05.00.00 | Газификация населенных пунктов |  |  |
| 05.00.01 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Отрадо-Ольгинское, ул. Октябрьская | 2015 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 05.00.02 | Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний | 2015 – 2016 годы |  |
| 05.00.03 | Проектирование распределительных газопроводов низкого давления в с. Новомихайловское (1 этап) | 2015 – 2016 годы |  |
| 05.00.04 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м) | 2015 – 2016 годы |  |
| 05.00.05 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское (2 этап) | 2016 год |  |
| 05.00.06 | Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2016 год |  |
| 05.00.07 | Изготовление схемы газификации пос. Лесодача | 2016 год |  |
| 05.00.08 | Строительство газопроводов низкого давления в хут. Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул. Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Южная, ул. Западная, ул. Восточная) | 2016 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 05.00.09 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергиевский, хут. Спорный (11,2 км) с установкой ШГРП на территории всех трех населенных пунктов | 2016 – 2017 годы |  |
| 05.00.10 | Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы |  |
| 05.00.11 | Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной | 2016 – 2017 годы |  |
| 05.00.12 | Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Булгаков, хут. Ивлев | 2016 – 2019 годы |  |
| 05.00.13 | Строительство межпоселковаого газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий | 2016 – 2020 годы |  |
| 05.00.14 | Газификация клуба хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2017 год |  |
| 05.00.15 | Корректировка схем газоснабжения ул. Рабочая, ул. Приозерная пос. Венцы | 2017 год |  |
| 05.00.16 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, микрорайон «Южный» | 2017 – 2018 годы |  |
| 05.00.17 | Строительство газопровода низкого давления в пос. Мирный | 2017 – 2020 годы |  |
| 05.00.18 | Строительство распределительного газопровода низкого давления в с. Новоукраинское, ул. Короткая | 2018 – 2019 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 05.00.19 | Установка ГРПШ по ул. Мостовой в районе дома № 114 с кольцеванием с газопроводами низкого давления по ул. Мостовой г. Гулькевичи | 2018 – 2020 годы |  |
| 05.00.20 | Строительство подводящего газопровода высокого давления второй категории к хут. Черединовский | 2019 год |  |
| 05.00.21 | Строительство газопровода низкого давления в хут. Подлесный | 2020 год |  |
| 06.00.00 | Жилищное хозяйство |  |  |
| 06.00.01 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2015 | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству |
| 06.00.02 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский, пер. Советский | 2016 |  |
| 07.00.00 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |
| 07.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.01.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м) | 2016 год |  |
| 07.01.02 | Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Маяковского от ул. Молодежной до дома № 2 (300 м) | 2017 год |  |
| 07.01.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Советский от ул. Южной до ул. Комсомольской (340 м) | 2018 год |  |
| 07.01.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Тельман по ул. Механизаторов (780 м) | 2019 год |  |
| 07.01.05 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по ул. Садовая от ул. Южной до ул. Комсомольской (540 м) | 2020 год |  |
| 07.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |
| 07.02.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул. Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м) | 2015 – 2018 годы |  |
| 07.02.02 | Строительство водопроводных сетей в с. Приозерное | 2019 – 2020 годы |  |
| 07.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |
| 07.03.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей (490 м) | 2016 год |  |
| 07.03.02 | Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2020 годы |  |
| 07.03.03 | Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул. Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы |  |
| 07.03.04 | Бурение скважины и строительство водонапорной башни в хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.03.05 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Красной от ул. Юго-Западной до ул. Ленина (520 м) | 2017 год |  |
| 07.03.06 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Южной от ул. Коммунистической до ул. Михалько (240 м) | 2018 год |  |
| 07.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |
| 07.04.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м) , в с. Новомихайловское по ул. Первомайской от ул. Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул. Ярославского от ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м), в хут. Киевка от водозабора до ул. Ленина (400 м) | 2016 год |  |
| 07.04.02 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год |  |
| 07.04.03 | Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2019 годы |  |
| 07.04.04 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Профинтерна от дома № 1 до ул. Р. Люксембург (600 м) | 2017 год |  |
| 07.04.05 | Замена водопроводных сетей в с. Новомихайловское по ул.К. Маркса от ул. Почтовой до ул. Ленина (200 м) | 2018 год |  |
| 07.05.00 | Пушкинское сельское поселение |  | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.05.01 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 158 до дома № 170 (300 м) | 2016 год |  |
| 07.05.02 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 120 до дома № 126 (400 м) | 2016 год |  |
| 07.05.03 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 2 до дома № 38 (520 м) | 2016 год |  |
| 07.05.04 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 2 до дома № 18 (480 м) | 2017 год |  |
| 07.05.05 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 80 до дома № 96 (320 м) | 2018 год |  |
| 07.05.06 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 386 до дома № 394 (300 м) | 2019 год |  |
| 07.05.07 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Мира от дома № 42 дома № 66 (400 м) | 2020 год |  |
| 07.06.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |
| 07.06.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Больничной до дома № 5 (40 м), в пос. Лесодача по ул. 50 лет СССР от пересечения с ул. Рабочей (20 м) | 2015 год |  |
| 07.06.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м), от водозабора «Центральный» до ул. Советской (1350 м), в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по ул. Советская (660 м) | 2016 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.06.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Лесодача по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м), в пос. Заря по ул. Советской (660 м), в хут. Духовской по ул. Садовой (700 м) | 2017 год |  |
| 07.06.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. Торговой (400 м), в пос. Венцы по ул. Рабочей (500 м) | 2018 год |  |
| 07.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |
| 07.07.01 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Родниковской от ул. Красной до ул. Подгорной, по ул. Южной до ул. Подгорной, по ул. Пушкина до ул.8 Марта | 2016 год |  |
| 07.07.02 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Короткой до ул. Подгорной, по ул. Восточной | 2017 год |  |
| 07.07.03 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул. Есенина | 2018 год |  |
| 07.07.04 | Замена канализационных сетей и сооружений по ул. Вишневского и ул. Строителей | 2019 – 2020 годы |  |
| 07.08.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |
| 07.08.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Специалистов (120 м) | 2016 год |  |
| 07.08.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м) | 2016 год |  |
| 07.08.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Южной (300 м) | 2016 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.08.04 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Садовой (1000 м) | 2017 год |  |
| 07.08.05 | Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Ветеранов (1400 м) | 2018 год |  |
| 07.08.06 | Замена водопроводных сетей в пос. Урожайный по ул. Красной (1400 м) | 2018 год |  |
| 07.09.00 | Красносельское городское поселение |  |  |
| 07.09.01 | Замена водопроводных сетей по ул. Гагарина (600 м) | 2016 год |  |
| 07.09.02 | Замена водопроводных сетей по ул. Железнодорожной (1000 м) | 2017 год |  |
| 07.09.03 | Замена сетей водоотведения ул. Красной (200 м) | 2017 год |  |
| 07.09.04 | Замена водопроводных сетей по ул. Восточная и ул. Южная (1100 м) | 2018 год |  |
| 07.09.05 | Замена сетей водоотведения по ул. Красная от дома № 81 (200 м) | 2018 год |  |
| 07.09.06 | Замена водопроводных сетей по ул. Лесной, ул. Красной, пер. Лесной | 2019 год |  |
| 07.09.07 | Замена водопроводных сетей по ул. Урожайной, ул. Западной, ул. Заводской (2000 м) | 2020 год |  |
| 07.10.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |
| 07.10.01 | Замена водопроводных сетей в хут. Журавлев по ул. Красной (400 м) | 2015 год |  |
| 07.10.02 | Замена водопроводных сетей в ст-це Скобелевской по ул. Новая от ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год |  |
| 07.10.03 | Замена водопроводных сетей в хут. Борисов по ул. Заречной (200 м) | 2017 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.10.04 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Урожайной (250 м) | 2017 год |  |
| 07.10.05 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по ул. Западной (550 м) | 2018 год |  |
| 07.10.06 | Замена водопроводных сетей ст-це Скобелевской по пер. Спортивному (320 м) | 2018 год |  |
| 07.11.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |
| 07.11.01 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) | 2016 год |  |
| 07.11.02 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Кирова (2000 м) | 2017 год |  |
| 07.11.03 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Юбилейной (185 м) | 2018 год |  |
| 07.11.04 | Замена водопроводных сетей в хут. Алексеевский по ул. Кочубея (1200 м) | 2018 год |  |
| 07.12.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |
| 07.12.01 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса | 2016 год |  |
| 07.12.02 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Советской | 2016 год |  |
| 07.12.03 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Веселой от дома № 17 до дома № 47 | 2016 год |  |
| 07.12.04 | Проектирование водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи | 2017 год |  |
| 07.12.05 | Проектирование напорной канализационной насосной станции и внутриквартальных сетей водоснабжения и канализации жилого микрорайона «Западный-2» г. Гулькевичи | 2017 – 2018 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 07.12.06 | Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 6 до дома № 21 г. Гулькевичи (400 м) | 2018 год |  |
| 07.12.07 | Капитальный ремонт центральной самотечной сети канализации по ул. Тимирязева от дома № 1 до дома № 6 г. Гулькевичи (200 м) | 2018 год |  |
| 07.12.08 | Ремонт канализационных сетей от дома № 6 по ул. Светлой и дома № 3 по ул. Солнечной г. Гулькевичи (83 м) | 2018 год |  |
| 07.12.09 | Ремонт канализационных сетей в районе многоквартирных жилых домов № 19 и № 21 по пер. Краснодарскому г. Гулькевичи (70 м) | 2018 год |  |
| 07.12.10 | Ремонт канализационных сетей от жилых домов № 3 и № 5 по ул. Гражданская площадь г. Гулькевичи (83 м) | 2018 год |  |
| 07.12.11 | Замена канализационного насоса СМ 150-125 315/4 на ГНС головной канализационной насосной станции г. Гулькевичи на канализационный насос S1.80.100.170.4.54H.H.304.G.N.D. Grundfos | 2018 год |  |
| 07.12.12 | Проектирование напорного коллектора канализации на городские очистные сооружения в Западном микрорайоне (6 км) | 2018 – 2019 годы |  |
| 07.12.13 | Строительство водозабора по ул. Уральской (Южный микрорайон) в г. Гулькевичи | 2018 – 2020 годы |  |
| 07.13.00 | Тысячное сельское поселение |  |  |
| 07.13.01 | Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный | 2016 год |  |
| 08.00.00 | Теплоснабжение |  |  |
| 08.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 08.01.01 | Реконструкция котлов с увеличением мощности до 700 кВт/ч в пос. Комсомольский (МБОУ СОШ № 8, пер. Советский, 6; МДОУ № 30, пер. Советский, 7) | 2018 – 2019 годы |  |
| 08.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |
| 08.02.01 | Реконструкция тепловой сети в пос. Гирей по ул. Комсомольской (400 м) | 2016 – 2020 годы |  |
| 08.03.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |
| 08.03.01 | Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2018 годы |  |
| 08.04.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |
| 08.04.01 | Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы | 2016 – 2017 годы |  |
| 08.04.02 | Строительство автономных источников теплоснабжения в пос. Венцы для: МБОУ СОШ № 13, ул. Советская, 14; МДОУ № 26, ул. Советская, 2; больницы пос. Венцы, ул. Больничная,14 | 2017 – 2020 годы |  |
| 08.05.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |
| 08.05.01 | Модернизация котельной № 21 с. Новоукраинское (замена устаревшей автоматики безопасности) | 2017 – 2018 годы | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 08.06.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |
| 08.06.01 | Реконструкция котельной пос. Кубань (замена котлов, оборудования, автоматики) | 2017 год |  |
| 08.06.02 | Замена теплоизоляционного материала, ремонт и замена труб системы теплоснабжения пос. Кубань | 2018 год |  |
| 08.06.03 | Реконструкция котельной пос. Советский (замена котлов, автоматики насосного оборудования) | 2019 год |  |
| 08.06.04 | Замена теплоизоляционного материала и ремонт и замена труб системы теплоснабжения пос. Советский | 2020 год |  |
| 08.07.00 | Красносельское городское поселение |  |  |
| 08.07.01 | Ремонт теплотрассы трубопроводов горячего водоснабжения по ул. Строителей от ТК 1 до ТК 4 (174 м) | 2016 год |  |
| 08.08.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |
| 08.08.01 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообменников, насосного оборудования системы центрального отопления | 2016 – 2017 годы |  |
| 08.08.02 | Диспетчеризация (автоматизация тепло-механических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13) | 2016 – 2020 годы |  |
| 08.08.03 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – проект и восстановление баков-аккумуляторов (2 шт.) | 2017 год | заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и градостроительству, главы городских и сельских поселений Гулькевичского района |
| 08.08.04 | Котельная № 15 (ул. Комсомольская 155а) – устройство дополнительного котлоагрегата на нужды горячего водоснабжения | 2017 – 2018 годы |  |
| 08.08.05 | Котельная № 2 (Западный микрорайон, 19а) – проектирование и реконструкция котельной (устройство насосов ГВС, теплообменников, ХВО, восстановление баков-аккумуляторов), тепловой сети котельной (устройство 4-х трубной тепловой сети вместо 2-х трубной тепловой сети) | 2018 – 2020 годы |  |
| 08.08.06 | Котельная № 4 (ул. Мичурина, 8а) – реконструкция тепловой сети горячего водоснабжения по ул. Тимирязева и ул. Мичурина (1200 м), замена насосного оборудования | 2018 – 2020 годы |  |
| 09.00.00 | Электроснабжение |  |  |
| 09.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |
| 09.01.01 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, микрорайон «Молодежный» | 2015 год | глава Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.01.02 | Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная | 2016 – 2017 годы |  |
| 09.01.03 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, пер. Советский (от МБДОУ № 30 до МБОУ СОШ № 8) | 2017 – 2018 годы |  |
| 09.01.04 | Ремонт уличного освещения пос. Комсомольский, ул. Садовая | 2018 – 2019 годы |  |
| 09.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |
| 09.02.01 | Восстановление уличного освещение в пос. Гирей, ул. Кубанская, ул. Лермонтова | 2015 год | глава Гирейского городского поселения Гулькевичского района |
| 09.02.02 | Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Гирей | 2015 – 2016 годы |  |
| 09.02.03 | Восстановление уличного освещение на въезде в пос. Гирей (500 м) | 2017 год |  |
| 09.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |
| 09.03.01 | Реконструкция уличного освещения хут. Мирный Пахарь, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | глава Отрадо-Кубанского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.03.02 | Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2017 годы |  |
| 09.03.03 | Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника, ул. Октябрьская, ул. Центральная | 2016 – 2018 годы |  |
| 09.03.04 | Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Михалько, ул. Победы, ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая | 2016 – 2019 годы |  |
| 09.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |
| 09.04.01 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Отрадо-Ольгинское, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург | 2015 – 2016 годы | глава Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.04.02 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Советская | 2016 – 2017 годы |  |
| 09.04.03 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Свободы, ул. Донская | 2017 – 2018 годы | глава Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.04.04 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Кирова, ул. Красноармейская | 2018 – 2019 годы |  |
| 09.05.00 | Николенское сельское поселение |  |  |
| 09.05.01 | Реконструкция уличного освещения с. Николенское | 2016 год | глава Николенского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.05.02 | Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков | 2016 – 2017 годы |  |
| 09.05.03 | Реконструкция уличного освещения хут. Вербовый | 2018 – 2019 годы |  |
| 09.05.04 | Реконструкция уличного освещения хут. Орлов | 2020 год |  |
| 09.06.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |
| 09.06.01 | Строительство уличного освещение ул. Энтузиастов, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Южная с. Пушкинское | 2016 год | глава Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.06.02 | Строительство уличного освещения парковой зоны по ул. Советской, ул. Красной (детская площадка) с. Пушкинское, ул. Советской хут. Кузнецов (детская площадка) | 2016 год |  |
| 09.07.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |
| 09.07.01 | Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт | 2015 – 2018 годы | глава сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района |
| 09.07.02 | Строительство уличного освещения по ул. Западной, ул. Восточной хут. Подлесный | 2016 год | глава сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района |
| 09.07.03 | Строительство уличного освещения по ул. Кубанской хут. Кравченко | 2017 год |  |
| 09.07.04 | Строительство уличного освещения по ул. Южная хут. Кравченко | 2018 год |  |
| 09.08.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |
| 09.08.01 | Строительство уличного освещения по ул. Южной, ул. Школьной, ул. Пролетарской с. Новоукраинское | 2016 год | глава Новоукраинского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.08.02 | Строительство уличного освещения по ул. Вольной, ул. Фестивальной с. Новоукраинское | 2017 год |  |
| 09.08.03 | Строительство уличного освещения по ул. Мичурина с. Новоукраинское | 2018 год |  |
| 09.08.04 | Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа в с. Новоукраинское (микрорайон «Южный») | 2017 год |  |
| 09.09.00 | Красносельское городское поселение |  |  |
| 09.09.01 | Реконструкция КТП-Ж1-105, КТП-Ж1-110, ВЛ-0,4 | 2015 год | глава Красносельского городского поселения Гулькевичского района |
| 09.09.02 | Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ | 2016 год |  |
| 09.09.03 | Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ (ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Подгорная, ул. Тупиковая, пер. Вишневый) | 2016 год |  |
| 09.09.04 | Строительство уличного освещения (пер. 1-й Лермонтовский, пер. 2-й Лермонтовский, ул. Урожайная, ул. Октябрьская) | 2016 год |  |
| 09.09.05 | Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Почтовая, ул. Лесная) | 2017 год | глава Красносельского городского поселения Гулькевичского района |
| 09.09.06 | Строительство уличного освещения по ул. Восточной, ул. Школьной, ул. Кооперативной, ул. Подгорной, ул. Тупиковой, пер. Вишневому | 2017 год |  |
| 09.09.07 | Реконструкция КТП-109, ВЛ-0,4 кВ (ул. Южная, ул. Ручейная, ул. Приозерная, ул. Луговая, пер. Гагарина) | 2018 год |  |
| 09.09.08 | Строительство уличного освещения по ул. Почтовой, ул. Лесной | 2018 год |  |
| 09.10.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |
| 09.10.01 | Капитальный ремонт уличного освещения ул. Южной ст-цы Скобелевская (500 м) | 2016 год | глава Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.11.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |
| 09.11.01 | Реконструкция уличного освещения ул. Садовой пос. Советский, ул. Рабочей пос. Кубань, ул. Комсомольской пос. Трудовой (детская площадка) | 2017 – 2018 годы | глава Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.12.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |
| 09.12.01 | Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул. Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул. Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул. Окружной, ул. Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной, ул. Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной | 2016 – 2020 годы | глава Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района |
| 09.13.00 | Тысячное сельское поселение |  |  |
| 09.13.01 | Восстановление и реконструкция уличного освещения в хут. Тысячном по ул. Мира, ул.30 лет Победы | 2015 год | глава Тысячного сельского поселения Гулькевичского района |
| 09.14.00 | Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район |  |  |
| 09.14.01 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи» (ф. Г-14) до ТП-54 в г. Гулькевичи (ул. Олимпийская) | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.02 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф. ПЛ-3) в г. Гулькевичи | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.03 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.04 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.05 | Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.06 | Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от MTП-11 (K) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.07 | Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.08 | Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.09 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина в г. Гулькевичи | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.11 | Реконструкция ТП-27, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Гулькевичи | 2016 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» до опоры №1/19 (0,7 км) пос. Кубань | 2016 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.15 | Реконструкция ПС 110/35/6 Гулькевичи. Замена трансформатора Т-2 мощностью 20 МВА на 25 МВА | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.16 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Условная» до проектируемого сооружения РП -10 кВ в районе ул. Российской г. Гулькевичи АПвПу-3х (1х500) - 2 км | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.17 | Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе улиц Красная – Короткова г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.18 | Прокладка двух КЛ-10 кВ от проектируемой ПС 110 кВ «Гулькевичи» до проектируемою сооружения РП-10 кВ в районе ул. Красная – Короткова г.Гулькевичи, ЛПвПу-3х (1x500) - 7км. | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.19 | Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе улиц Ленинградская – Урюпинская г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.20 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110/6кВ «ЖБШ» (ф. Ж-1) в пос. Красносельский | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40 в г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.22 | Реконструкция ТП-25, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 в г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.23 | Реконструкция ТП-77, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 в г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.25 | Реконструкция ТП-89, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 в г. Гулькевичи | 2017 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА» до опоры 3/4 (0,86 км) и строительство от опоры 3/4 до границы земельного участка по ул. Фестивальной в с. Новоукраинское | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 «КУ-5-218/100 КВА», от опоры 3/8 до ул. Дружбы, 21 (0,16 км.) в с. Новоукраинское | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 10/0,4 кВ «ГП-8 161/160 КВА» до опоры № 1а (0,52 км) г. Гулькевичи | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» от опоры 1/7 до опоры 4/1 (0,2 км) в пос. Кубань | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ "СВ-7 1300/100 КВА" до опоры 2/26 (0,63 км) в хут. Журавлев | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА" до опоры 3/9 (0,98 км) в с. Новоукраинском | 2017 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.32 | Реконструкция 11С 110/6 ЖБШ. Установка Т-2 мощностью 10 МВА | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.33 | Выделение одной ячейки 6 KB на реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ», ул. Октябрьская пос. Красносельский | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.34 | Сооружение РП-6 кВ (14 яч.) в районе ул. Октябрьской пос. Красносельский | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.35 | Прокладка 2-х КЛ-6 кВ от реконструируемой ПС 110/6 кВ «ЖБШ» до проектируемого сооружения РП-6 кВ в районе ул. Октябрьской пос. Красносельский АПвПу-3х ( 1x500) – 3 км | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 в г. Гулькевичи | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 в г. Гулькевичи | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 в г. Гулькевичи | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.39 | Реконструкция ТП-34, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 в пос. Гирей | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.40 | Реконструкция ТП-59, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 в пос. Гирей | 2018 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-5-214/250 КВА» до опоры №18а (0,69 км) с. Новоукраинское | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.42 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 «Ж5 1001/320 КВА» от опоры 24/18 (0,15 км) в пос. Красносельском | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.43 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «ГП-8 161/60 КВА» от опоры 15А (0,52 км) в г. Гулькевичи | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.44 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 «КУ-5-229/180 КВА» (0,18 км) в с. Новоукраинском | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-222/250 КВА» до опоры 2/3А (0,35 км) и строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 от опоры 2/3А (0,21 км) в с. Новоукраинском | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «В-6 125/100 КВА» до опоры 7 (0,27 км) в хут. Черединовском | 2018 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 в г. Гулькевичи | 2019 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 в г. Гулькевичи | 2019 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 в г. Гулькевичи | 2019 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.50 | Реконструкция ТП-30, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 в г. Гулькевичи | 2019 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 10/0,4 кВ «СТ-5 750/100 КВА» до опоры № 11 (0,36 км) пос. Кубань | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-10/0,4 кВ «ОК-1 388/250 КВА» до опоры 3/9 (0,79 км.) в с. Отрадо-Кубанское | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-4 181/63 КВА» от опоры 1/5 до опоры 2/5 (0,22 км) в пос. Мирный | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.54 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от опоры 35А (0,03 км) ВЛ-10 кВ «В-4», ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) с установкой ТП 10/0,4 кВ (25 КВА) пос. Венцы | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.55 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «КУ-5» от опоры 12/20 (0,1 км) и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (400 КВА) в с. Новоукраинском | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.56 | Строительство новой ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «В-6» от опоры 3/39 (0,255 км) и ВЛ-0,4 кВ (0,025 км) с установкой КТП 10/0,4 кВ (160 КВА) в с. Майкопское | 2019 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.57 | Строительство ПС 110 кВ «Условная» с установкой силового трансформатора 6,3 MBA | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.58 | Строительство отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Гулькевичи-ЖБШ до ПС «Условная» | 2020 год | ПАО "Кубаньэнерго" |
| 09.14.59 | Выделение двух ячеек 10 КВ на проектируемой ПС 110 кВ «Условная» | 2020 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.60 | Сооружение РП-10 кВ (14 яч.) в районе ул. Российской г. Гулькевичи | 2020 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в г. Гулькевичи | 2020 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 в г. Гулькевичи | 2020 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 09.14.63 | Реконструкция ТП-99, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 в г. Гулькевичи | 2020 год | АО "НЭСК-электросети" |
| 10.00.00 | Благоустройство территорий |  |  |
| 10.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |
| 10.01.01 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Зеленой, ул. Шукшина | 2017 – 2018 годы | глава Комсомольского сельского поселения |
| 10.01.02 | Установка детских площадок в пос. Комсомольский по ул. Комсомольской, ул. Школьной | 2018 – 2019 годы |  |
| 10.01.03 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина, ул. Механизаторов | 2016 – 2017 годы |  |
| 10.01.04 | Установка остановочного павильона в пос. Комсомольский по ул. Комсомольской | 2019 – 2020 годы | глава Комсомольского сельского поселения |
| 10.02.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |
| 10.02.01 | Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по ул. Центральной | 2016 – 2017 годы | глава Отрадо-Кубанского сельского поселения |
| 10.03.00 | Николенское сельское поселение |  |  |
| 10.03.01 | Установка детских площадок в хут. Булгаков | 2016 год | глава Николенского сельского поселения |
| 10.03.02 | Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Октябрьской | 2017 – 2018 годы |  |
| 10.03.03 | Установка детских площадок в с. Николенское по ул. Заречной | 2019 – 2020 годы |  |
| 10.04.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |
| 10.04.01 | Строительство беседок на трех детских площадках в с. Пушкинское | 2020 год | глава Пушкинского сельского поселения |
| 10.04.02 | Капитальный ремонт здания администрации Пушкинского сельского поселения, с. Пушкинское, ул. Советская, 220 | 2020 год |  |
| 10.05.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |
| 10.05.01 | Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань | 2015 – 2020 годы | глава сельского поселения Кубань |
| 10.05.02 | Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань | 2015 – 2016 годы | глава сельского поселения Кубань |
| 10.05.03 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань | 2015 – 2020 годы |  |
| 10.05.04 | Установка памятника погибшим воинам-афганцам в парке пос. Советский | 2018 год |  |
| 10.06.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |
| 10.06.01 | Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское | 2016 – 2020 годы | глава Новоукраинского сельского поселения |
| 10.06.02 | Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское | 2016 – 2017 годы |  |
| 10.06.03 | Установка лавочек в парке «Лес Победы» с. Новоукраинское | 2017 – 2018 годы |  |
| 10.06.04 | Установка детской площадки в с.Новоукраинское по ул.Красной | 2017 год |  |
| 10.06.05 | Покраска остановок в хут.Самойлов, с.Новоукраинское | 2017 год |  |
| 10.07.00 | Красносельское городское поселение |  |  |
| 10.07.01 | Закладка сквера по пер. Северный | 2016 год | глава Красносельского городского поселения |
| 10.07.02 | Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и ул. Строителей, 11 | 2016 год |  |
| 10.07.03 | Замена плит с ФИО и ремонт покрытия на Мемориале - памятнике погибшим землякам | 2018 – 2020 годы |  |
| 10.08.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |
| 10.08.01 | Монтаж ограждения кладбища в ст-це Скобелевской (500 м) | 2018 год | глава Скобелевского сельского поселения |
| 10.08.02 | Монтаж ограждения кладбища в хут. Спорном (300 м) | 2018 год |  |
| 10.09.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |
| 10.09.01 | Установка остановочных павильонов в с. Соколовское по ул. Кирова, ул. Ленина | 2015 год | глава Соколовского сельского поселения |
| 10.09.02 | Установка детских площадок в хут. Алексеевский, хут. Петровский | 2015 год |  |
| 10.09.03 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Кирова | 2016 год |  |
| 10.09.04 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Школьной | 2017 год |  |
| 10.09.05 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Ленина | 2018 год |  |
| 11.00.00 | Развитие дорожного хозяйства |  |  |
| 11.01.00 | Гирейское городское поселение |  |  |
| 11.01.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, по ул. Октябрьской от дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м) | 2015 – 2016 годы | глава Гирейского городского поселения |
| 11.01.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Приозерной (1100 м), ул. Школьной (1000 м), ул.Зеленой (700 м), ул. Фрунзе (700 м); ремонт тротуара по ул. Ленина от кладбища до ул. Красной (800 м) | 2017 год |  |
| 11.01.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Заводской (1100 м), ул. Южной (500 м), ул. Шаумяна (1100 м), ул. Лермонтова (900 м), ул. Подгорной (100 м); ремонт тротуаров по ул. Школьной (1000 м), ул. Почтовой (800 м) | 2018 год | глава Гирейского городского поселения |
| 11.01.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Гирей: по ул. Мира (500 м), ул. Новой (600 м), ул. Придорожной (900 м), ул. Совхозной (600 м), ул. Новоселов (900 м), ул. Кубанской (400 м); строительство тротуаров по ул. Линейной (600 м), ул. 8 Марта от ул. Ленина до ул. Школьной (400 м) | 2019 год |  |
| 11.02.00 | Красносельское городское поселение |  |  |
| 11.02.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Строителей от дома № 42 до дома № 45 | 2015 год | глава Красносельского городского поселения |
| 11.02.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Промышленной | 2015 год |  |
| 11.02.03 | Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от ул. Строителей до ул. Октябрьской | 2015 год |  |
| 11.02.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР | 2016 год |  |
| 11.02.05 | Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной | 2016 год |  |
| 11.02.06 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования – объездной дороги от ул.Строителей до ул.Октябрьской | 2017 год |  |
| 11.02.07 | Обустройство автобусной остановки «Школа» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной | 2017 год | глава Красносельского городского поселения |
| 11.02.08 | Обустройство тротуара по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 15 (415 м) | 2018 год |  |
| 11.02.09 | Обустройство автобусной остановки «ЖБШ» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Школьной | 2018 год |  |
| 11.02.10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной (800 м) | 2019 год |  |
| 11.02.11 | Обустройство автобусной остановки «Лесная» на автомобильной дороге общего пользования по ул. Октябрьской | 2019 год |  |
| 11.02.12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Урожайной (600 м) | 2020 год |  |
| 11.03.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |
| 11.03.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м) | 2016 год | глава сельского поселения Венцы-Заря |
| 11.03.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м), ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м), ул. Кубанской (1000 м) | 2016 год |  |
| 11.03.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Красная Поляна по ул. Северной (600 м), ул. Коммунальной (800 м), ул. Пионерской (600 м) | 2017 год |  |
| 11.03.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Заря по ул. Южной (600 м) | 2017 год | глава сельского поселения Венцы-Заря |
| 11.03.05 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Крупский по ул. Мира, в хут. Духовской по ул. Прикубанской (800 м) | 2018 год |  |
| 11.03.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Советской; ремонт тротуара в пос. Венцы по ул. Советской | 2019 год |  |
| 11.03.07 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Духовском по ул. Восточной (600 м), ул. Школьной (1150 м), ул. Юбилейной (900 м) | 2020 год |  |
| 11.04.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |
| 11.04.01 | Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул. Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении | 2016 год | глава сельского поселения Кубань |
| 11.04.02 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Южной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год |  |
| 11.04.03 | Капитальный ремонт дороги в пос. Мирный по ул. Красной в асфальто-бетонном исполнении | 2018 год |  |
| 11.04.04 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Степной в асфальто-бетонном исполнении | 2019 год |  |
| 11.04.05 | Капитальный ремонт дороги в пос. Советский по ул. Мира в асфальто-бетонном исполнении | 2020 год |  |
| 11.04.06 | Капитальный ремонт дороги в пос. Новоивановский по ул. Степной в асфальто-бетонном исполнении | 2017 год |  |
| 11.05.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |
| 11.05.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м), ул. Молодежной (120 м) | 2016 год | глава Комсомольского сельского поселения |
| 11.05.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м) | 2016 год |  |
| 11.05.03 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности по пер. Советскому, район МБОУ СОШ № 8 (12 знаков, 1 пешеходный переход) | 2016 год |  |
| 11.05.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Комсомольский по пер. Восточному (1150 м), пер.Советскому (120 м) | 2017 год |  |
| 11.05.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул. Садовой (620 м) | 2018 год |  |
| 11.05.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Тельман по ул. Степной (575 м), пер. Осеннему (200 м) | 2019 год |  |
| 11.06.00 | Николенское сельское поселение |  |  |
| 11.06.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Вербовый по ул. Заречной от дома № 401 до дома № 400 | 2015 год | глава Николенского сельского поселения |
| 11.06.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома № 78 до дома № 116 | 2016 год |  |
| 11.06.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Октябрьской от дома № 56 до дома № 88 | 2017 год | глава Николенского сельского поселения |
| 11.06.04 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Октябрьской (район МДОУ № 42) | 2015 год |  |
| 11.06.05 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности в с. Николенское по ул. Заречной (район МБОУ СОШ № 18) | 2015 год |  |
| 11.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |
| 11.07.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м), ул. Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул. Строительной до ул.Лермонтова (1000 м) | 2016 год | глава Новоукраинского сельского поселения |
| 11.07.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут.Самойлов по ул.Красной (2250 м); тротуара в с.Новоукраинское по ул. Красной от ул. Свободы до ул.Комсомольской (1000 м) | 2017 год |  |
| 11.07.03 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Подгорной (500 м), ул. Мира (550 м); тротуара по ул. Красной от ул. Лермонтова до ул. Дорожной | 2018 год |  |
| 11.07.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Тимирязева (450 м), ул. Восточной (850 м) | 2019 год |  |
| 11.07.05 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Пушкина (400 м), ул. Восточной (400 м) | 2020 год |  |
| 11.08.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |
| 11.08.01 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Ленина, ул. Красной (450 м) | 2016 год | глава Отрадо-Кубанского сельского поселения |
| 11.08.02 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Северной | 2017 год |  |
| 11.08.03 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Молодежной, ул. Калинина (800 м) | 2017 год |  |
| 11.08.04 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей, ул. Победы, ул. Революционной, ул. Советской (2300 м) | 2016 год |  |
| 11.08.05 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Базарной, ул. Октябрьской, ул. Южной, ул. Степной (2600 м) | 2018 год |  |
| 11.08.06 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул.Пионерской, ул. Первомайской, ул. Комсомольской (2900 м) | 2019 год |  |
| 11.08.07 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Коммунистической, ул. Партизанской, ул. 8 Марта, ул. Титова | 2020 год |  |
| 11.08.08 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул. Октябрьской | 2016 – 2020 годы |  |
| 11.09.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |
| 11.09.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Школьной | 2015 – 2016 годы | глава Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 11.09.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Кирова, ул. Калинина, ул. Р.Люксембург, ул. Октябрьской | 2015 год | глава Отрадо-Ольгинского сельского поселения |
| 11.09.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Калинина | 2017 год |  |
| 11.09.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова | 2016 год |  |
| 11.09.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Красной | 2017 – 2018 годы |  |
| 11.09.06 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Свободы, ул. Школьной, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.Красноармейской | 2017 год |  |
| 11.09.07 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении с.Новомихайловское по ул.Кирова, ул.Красноармейская, в с. Отрадо-Ольгинское по ул.К.Маркса | 2018 год |  |
| 11.10.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |
| 11.10.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 47 до дома № 75 (400 м) | 2017 год | глава Пушкинского сельского поселения |
| 11.10.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Советская от дома № 77 до дома № 101 (450 м) | 2018 год |  |
| 11.10.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Кооперативной (150 м) | 2019 год | глава Пушкинского сельского поселения |
| 11.10.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома № 2 до дома № 17 (700м) | 2016 год |  |
| 11.11.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |
| 11.11.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул. Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул. Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул. Октябрьской для инвалидов | 2016 год | глава Скобелевского сельского поселения |
| 11.11.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Южной от ул.Колхозной до ул.Школьной (700 м), в хут. Журавлев по ул.Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул.Школьной (200 м), по ул.Дружбы до пер.Молодежного (550 м); обустройство карманов остановочных павильонов в ст-це Скобелевская по ул.Октябрьской и ул.Школьной (2 кармана) | 2017 год |  |
| 11.11.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Октябрьской от ул. Школьной до ул. Дружбы (500 м), в хут. Журавлев по ул. Красной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул. Дружбы до ул. Западной (1120 м) | 2018 год |  |
| 11.11.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул.Мира от ул.Дружбы до пер.Молодежного (500 м), в хут. Журавлев по ул.Молодежной (300 м); обустройство тротуаров в ст-це Скобелевской по ул.Октябрьской от пер.Молодежного до ул.Западной (550 м) и по ул.Колхозной (600 м) | 2019 год |  |
| 11.12.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |
| 11.12.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Кирова (100 м), по ул. Ленина (280 м), по ул. Школьной (100 м) | 2016 год | глава Соколовского сельского поселения |
| 11.12.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Новопавловский по ул. Ленина (200 м), ул. Пушкина (100 м), ул. Первомайская (100 м) | 2017 год |  |
| 11.12.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Алексеевский по ул. Ленина (200 м) | 2018 год | глава Соколовского сельского поселения |
| 11.12.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Ленина (200 м), ул. Черкасова (150 м) | 2019 год |  |
| 11.12.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Алексеевский по ул.Ленина (200 м), ул.Школьной (200 м) | 2020 год |  |
| 11.13.00 | Союз Четырех Хуторов |  |  |
| 11.13.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин, тротуара по ул.Школьной (450 м) | 2016 – 2020 годы | глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов |
| 11.13.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м) | 2016 – 2020 годы | глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов |
| 11.13.03 | Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы |  |
| 11.13.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы |  |
| 11.14.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |
| 11.14.01 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи | 2016 год | глава Гулькевичского городского поселения |
| 11.14.02 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Короткова г. Гулькевичи | 2017 – 2020 годы |  |
| 11.15.00 | Тысячное сельское поселение |  |  |
| 11.15.01 | Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной | 2016 год | глава Тысячного сельского поселения |
| 11.15.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Мамонова | 2016 год |  |
| 11.15.03 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Северной | 2017 год |  |
| 11.15.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Тысячный по ул. Колхозной | 2018 год |  |
| 11.15.05 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Воздвиженский по ул. Кооперативной | 2019 год | глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов |
| 11.15.06 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Тысячный по ул. Мира | 2020 год |  |

Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций

управления экономики и потребительской сферы

администрации муниципального образования

Гулькевичский район													                   Е.В.Хомутова